УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель по профильной дисциплине

_____________________________________

(должность,   ФИО)

_____________________________________

(Подпись)

Дата   « ___» ________________ 202__ год

CRM-система с AI-ассистентом для поддержки продаж и аналитики

Программа и методика испытаний

| Кононов Степан Андреевич |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О. обучающегося) |  |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование |  |
| (специальность) |  |
| Учебная группа | ИСПк-403-52-00 |

Киров, 2025 г.

Аннотация

Настоящая Программа и методика испытаний (ПМИ) предназначена для проверки выполнения заданных функций CRM-системы с AI-ассистентом для поддержки продаж и аналитики, проверки корректности формирования клиентской базы, учёта продаж, работы аналитических модулей и AI-ассистента, а также выявления и устранения недостатков в работе системы и разработанной документации на этапе приёмочных испытаний.

Программа и методика испытаний разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79 «Программное обеспечение вычислительных машин. Программа и методика испытаний».

Содержание

1	Объект испытаний	3

1.1	Наименование системы	3

1.2	Комплектность АС	3

2	Цель испытаний	4

3	Общие положения	5

3.1	Перечень руководящих документов, на основании которых проводятся испытания	5

3.2	Место и продолжительность испытаний	5

3.3	Организации, участвующие в испытаниях	5

3.4	Перечень предъявляемых на испытания документов	5

4	Объём испытаний	7

4.1	Перечень этапов испытаний и проверок	7

4.2	Последовательность проведения	7

4.3	Требования по испытаниям программных средств	7

4.4	Перечень работ, проводимых после завершения испытаний	7

5	Условия и порядок проведения испытаний	8

6	Материально-техническое обеспечение испытаний	9

7	Метрологическое обеспечение испытаний	10

8	Отчётность	11

Приложение А. Методика проведения испытаний	12

- Объект испытаний

  - Наименование системы

Программное обеспечение CRM-система с AI-ассистентом для поддержки продаж и аналитики — специализированная компьютерная система, предназначенная для автоматизации процессов управления клиентской базой, учёта продаж, анализа истории взаимодействий с клиентами, выявления тенденций и формирования рекомендаций для оптимизации стратегии продаж.

Комплектность АС

Система состоит из следующих компонентов:

- Веб-приложение (интерфейс для работы пользователя через браузер);

- Бэкенд-сервер CRM с реализацией бизнес-логики и обработкой API-запросов;

- Модуль AI-аналитики, выполняющий прогнозирование продаж и формирование рекомендаций;

- Реляционная база данных для хранения информации о пользователях, компаниях, клиентах и продажах;

- Встроенная документация и справка по работе с системой.

- Цель испытаний

Целью испытаний является проверить соответствие программного обеспечения требованиям, предъявляемым в техническом задании, а именно:

Функциональные требования:

- Регистрация пользователя с сохранением данных для авторизации;

- Авторизация пользователя для получения доступа к функционалу системы;

- Генерация уникального API-ключа для интеграции внешних приложений;

- Подключение внешнего приложения к CRM через API;

- Добавление нового клиента в клиентскую базу;

- Добавление информации о покупке в историю транзакций клиента;

- Отслеживание и актуализация данных о клиентах и продажах;

- Формирование отчётов по продажам AI-ассистентом;

- Анализ тенденций продаж AI-ассистентом;

- Генерация рекомендаций по повышению эффективности продаж AI-ассистентом;

- Предоставление доступа к клиентской базе через веб-интерфейс;

- Предоставление доступа к отчётам и рекомендациям AI-ассистента.

Требования к показателям назначения:

- Время отклика системы при основных операциях не более 3 секунд;

- Поддержка обработки данных о тысячах клиентов и продаж;

- Возможность параллельной работы нескольких пользователей через веб-интерфейс.

- Общие положения

  - Перечень руководящих документов, на основании которых проводятся испытания

Испытания проводятся на основании следующих документов:

- Техническое задание на разработку;

- Руководство пользователя программного обеспечения;

- Руководство программиста программного обеспечения;

- Настоящая Программа и методика испытаний.

  - Место и продолжительность испытаний

Место проведения испытаний:

Учебные компьютерные классы ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" Колледжа.

Сроки проведения:

Начало: согласно плану разработки (ноябрь 2025 г.);

Завершение: в день проведения испытаний.

  - Организации, участвующие в испытаниях

В приёмочных испытаниях участвуют представители преподавательского состава Колледжа ВятГУ:

Долженкова Мария Львовна – преподаватель по учебной практике УП.03;

Исполнитель: студент группы ИСПк-403-52-00 Кононов Степан Андреевич.

Конкретный перечень лиц, ответственных за проведение испытаний системы, определяется Заказчиком.

  - Перечень предъявляемых на испытания документов

Для проведения испытаний Исполнителем предъявляются следующие документы:

- Исполняемые файлы программного обеспечения;

- Техническое задание (ТЗ);

- Руководство пользователя;

- Руководство программиста;

- Программа и методика испытаний (настоящий документ);

- Исходный код приложения (для анализа при необходимости).

- Объём испытаний

  - Перечень этапов испытаний и проверок

В процессе проведения приёмочных испытаний должно быть протестировано программное обеспечение CRM-системы с AI-ассистентом для поддержки продаж и аналитики.

Приемочные испытания включают проверку:

- установка и запуск – проверка инсталляции приложения;

- функциональные тесты – проверка всех основных функций;

- тесты производительности – проверка времени отклика;

- тесты надёжности – проверка обработки ошибок;

- тесты совместимости – проверка на различных конфигурациях;

- документирование результатов – формирование отчётов.

  - Последовательность проведения

Испытания проводятся в последовательности, указанной в перечне этапов.

  - Требования по испытаниям программных средств

- Тестировать на минимальной конфигурации ПК (8 ГБ ОЗУ, Windows 11);

- Проверить на рекомендуемой конфигурации (16 ГБ ОЗУ, Windows 11);

- Все ошибки должны быть задокументированы;

- Все функции должны быть протестированы не менее чем в двух сценариях;

- При обнаружении критических ошибок – остановка испытаний до исправления.

  - Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

После завершения испытаний формируется протокол испытаний с описанием проведенных проверок и их результатов. В случае обнаружения несоответствий программа дорабатывается разработчиком.

- Условия и порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в учебной лаборатории на компьютерах с операционной системой Windows 11. Программа устанавливается на компьютеры в соответствии с инструкциями из руководства пользователя.

Проверки выполняются в соответствии с перечнем этапов испытаний студентом-исполнителем в присутствии преподавателя-заказчика. Результаты фиксируются в протоколе.

- Материально-техническое обеспечение испытаний

Приёмочные испытания проводятся на программно-аппаратном комплексе Заказчика в следующей минимальной конфигурации:

- процессор с частотой 2Ггц;

- ОЗУ 8 ГБ;

- монитор;

- мышь или тачпад;

- клавиатура;

- наушники или колонки;

- операционная система Windows 11;

- доступ к сети интернет.

- Метрологическое обеспечение испытаний

Программа испытаний не требует использования специализированного измерительного оборудования.

- Отчётность

Результаты испытаний ПО, предусмотренные настоящей программой, фиксируются в протоколах, содержащих следующие разделы:

- назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на разработку, по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

- указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- средства хранения и условия доступа к тестирующей программе;

- обобщённые результаты испытаний;

- выводы и рекомендации по доработке (если применимо).

Этап проведения предварительных испытаний завершается оформлением «Акта предварительных и приемочных испытаний программного обеспечения для анализа и обработки речевых сигналов».

- Приложение А. Методика проведения испытаний

| № п.п. | Наименование проверки | Выполняемые действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация пользователя | Ввод данных пользователя (имя, email, пароль), подтверждение регистрации | Аккаунт создан, данные сохранены, пользователь может войти |
| 2 | Авторизация пользователя | Ввод логина и пароля, нажатие "Войти" | Пользователь успешно авторизован, отображается основной интерфейс CRM |
| 3 | Генерация API-ключа | Выбор опции генерации API-ключа для аккаунта пользователя | Сгенерирован уникальный ключ, отображается для копирования, ключ рабочий |
| 4 | Подключение внешнего приложения к CRM | Ввод API-ключа в настройках внешнего приложения, отправка тестового запроса | Приложение успешно подключено, статус подключения обновлён |
| 5 | Добавление нового клиента | Ввод информации о клиенте (имя, контакты, параметры), сохранение | Клиент добавлен в базу, данные отображаются в интерфейсе, подтверждение сохранения |
| 6 | Добавление информации о покупке | Ввод данных о покупке (товар, сумма, дата, ID клиента), сохранение | Покупка добавлена в историю клиента, обновлена статистика по продажам |
| 7 | Отслеживание пользователей и покупок | Проверка обновления базы при добавлении новых клиентов и покупок | Клиентская база и история продаж обновлены корректно, данные синхронизированы |
| 8 | Формирование отчётов AI-ассистентом | Запуск генерации отчёта по выбранной компании/периоду | Отчёт с показателями продаж сформирован, данные корректны, отображается в интерфейсе |
| 9 | Анализ тенденций продаж AI-ассистентом | Запуск анализа по истории покупок, выбор периода | Список тенденций сформирован, выявлены тренды, корректно отображаются графики |
| 10 | Генерация рекомендаций по продажам AI-ассистентом | Запуск модуля рекомендаций по истории покупок и клиентской базе | Сформированы рекомендации, отображены пользователю, данные корректны |
| 11 | Доступ к клиентской базе | Открытие интерфейса клиентской базы, поиск и фильтрация | Клиентская база доступна, фильтры работают, данные отображаются корректно |
| 12 | Доступ к отчётам и рекомендациям | Запрос отображения отчётов и рекомендаций AI | Все отчёты и рекомендации доступны, данные корректны, отображение без ошибок |
| 13 | Обработка ошибок при вводе данных | Ввод некорректных данных клиента или покупки, попытка сохранения | Появляется сообщение об ошибке, данные не сохраняются, система не зависает |
| 14 | Производительность | Замер времени отклика при добавлении клиента, покупке и генерации отчёта | Время отклика не превышает допустимых рамок (например, 3 секунды) |
| 15 | Надёжность при длительной работе | Циклическое добавление клиентов и покупок, генерация отчётов, наблюдение за системой | Система стабильно работает, ошибок нет, база не повреждена, нагрузка выдерживается |

ПРОТОКОЛ

Предварительных и приемочных испытаний игры «Название»

В соответствии с требованиями индивидуального задания были проведены испытания программного обеспечения для анализа и обработки речевых сигналов в соответствии с утвержденной «Программой и методикой испытаний».

Общие сведения об испытаниях приведены в таблице 1.

Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Общие сведения

| Испытываемый образец: | Специализированная информационная системы «Информационный портал малого предпринимательства» |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения испытаний: | « » 20_г. |  |
| Место проведения испытаний |  |  |
| Испытания проводили: | Фамилия, И.О. | Должность |
| От Исполнителя | Кононов С.А. | Студент Колледжа ВятГУ группы ИСПк-403-52-00 |
| От Заказчика |  |  |

Таблица 2 – Результаты испытаний

| № | Шаг испытаний (проверок) | № пункта Методики | Отметка о прохождении (да/нет) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация пользователя | 1 | Да |  |
| 2 | Авторизация пользователя | 2 | Да |  |
| 3 | Генерация API-ключа | 3 | Да |  |
| 4 | Подключение внешнего приложения к CRM | 4 | Да |  |
| 5 | Добавление нового клиента | 5 | Да |  |
| 6 | Добавление информации о покупке | 6 | Да |  |
| 7 | Отслеживание пользователей и покупок | 7 | Да |  |
| 8 | Формирование отчётов AI-ассистентом | 8 | Да |  |
| 9 | Анализ тенденций продаж AI-ассистентом | 9 | Да |  |
| 10 | Генерация рекомендаций по продажам AI-ассистентом | 10 | Да |  |
| 11 | Доступ к клиентской базе | 11 | Да |  |
| 12 | Доступ к отчётам и рекомендациям | 12 | Да |  |
| 13 | Обработка ошибок при вводе некорректных данных | 13 | Да |  |
| 14 | Производительность системы | 14 | Да |  |
| 15 | Надёжность при длительной работе | 15 | Да |  |